**项目计划书**

|  |  |
| --- | --- |
| **文件标识：** | sdjkhfesioutgf |
| **当前版本：** | V1.0 |
| **作 者：** | 张超、胡林 |
| **完成日期：** | 2018.11.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进度计划表（单位/天） | | | | | | | | |
| 需求分析 | UML建模 | 数据库结构分析 | 开发环境搭建 | 前端实现 | 后端MVC层次搭建与实现 | 前后端数据对接和项目整合 | 代码调试 | 生产环境搭建+项目上线 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 30 | 4 | 3 | 3 |
| 预计薪酬 | 网上的最低报价是3000，平均4500多，但是我们抱着学习和互相帮助的态度，一人花一个半月的时间帮您写成网站，您付给我们脑力劳动和时间成本就好了，就一个月的生活费，大概一千。 | | | | | | | |

**学习时间：准备期末的WEB项目，同时算作对项目的熟悉，以便后面的开发，由于只有两个人开发，所以可能进度比较缓慢，但是我们会把课余时间都充分投入到项目中去。**

**计划开始时间：2018年12月1日**

**计划结束时间：2019年1月20日**